# Plan de Desarrollo de Software - Plataforma "Nurse"

Este plan de desarrollo técnico ha sido diseñado desde la perspectiva de un Líder Técnico de Desarrollo Full Stack. Establece una ruta metodológica estructurada en 10 fases incrementales y detalla el orden exacto de programación para un aprendiz en formación. El objetivo es guiar el proceso de codificación desde la definición de la base de datos relacional hasta el despliegue final de la aplicación en producción.

──────────────────────────────────────────────────

## PARTE 1: FASES DEL PLAN DE DESARROLLO

### FASE 1: Configuración del Proyecto (Project Setup)

• Objetivo: Inicializar el entorno de desarrollo integrado (IDE), estructurar el sistema de control de versiones y definir el esqueleto base de la aplicación bajo el estándar de gestión de dependencias Maven.

• Actividades:

1. Configurar el entorno Java JDK (versión compatible con el servidor de aplicaciones Tomcat).

2. Inicializar un repositorio Git local y conectarlo con un repositorio remoto en GitHub para control de versiones bajo un flujo de ramificación básico (Main y Development).

3. Crear un proyecto Maven con el arquetipo maven-archetype-webapp para estructurar un empaquetado de tipo WAR (Web Application Archive).

4. Configurar el archivo descriptivo de dependencias pom.xml, incorporando las librerías necesarias: Servlets, JSP, JSTL, Conector JDBC de MySQL, encriptación BCrypt y librerías de serialización JSON (Gson o Jackson).

• Archivos que deben crearse:

• /pom.xml (Dependencias y compilación de Maven).

• /.gitignore (Ignorar carpetas /target, configuraciones locales del IDE y claves).

• /README.md (Documentación del equipo, arquitectura y configuración local).

• /src/main/webapp/WEB-INF/web.xml (Descriptor de despliegue básico de Tomcat).

• Dependencias: Ninguna (Fase inicial).

• Resultado esperado: Proyecto base compilando correctamente con Maven, estructurado según las convenciones de directorios estándar y conectado de manera remota al repositorio de GitHub.

──────────────────────────────────────────────────

### FASE 2: Base de Datos (Database Setup)

• Objetivo: Traducir el diseño físico del modelo relacional estructurado en MySQL Workbench a una base de datos operativa, configurando las tablas, llaves primarias/foráneas, restricciones de dominio e insertando datos iniciales.

• Actividades:

1. Crear el script SQL DDL de definición de esquema en MySQL Workbench de acuerdo con la Tercera Forma Normal (3NF) y herencia relacional 1:1 diseñada.

2. Ejecutar el script SQL en el servidor MySQL local para generar el esquema db_nurse.

3. Configurar restricciones de tipo CHECK para campos específicos (roles de usuario y estados de solicitudes) y reglas de borrado restrictivas (ON DELETE RESTRICT) para conservar la trazabilidad clínica de servicios e historiales.

4. Crear un script de inserción de datos semilla (Seeds) para poblar la tabla de medicamentos seguros aprobados por la plataforma.

• Archivos que deben crearse:

• /doc/db_nurse_schema.sql (Script de creación de tablas, índices y restricciones).

• /doc/db_nurse_seeds.sql (Script de población inicial de medicamentos y cuentas de prueba).

• /src/main/resources/db.properties (Archivo de configuración de credenciales del motor MySQL para el entorno de desarrollo).

• Dependencias: Fase 1 (los scripts y propiedades deben almacenarse en la estructura de directorios del proyecto creada).

• Resultado esperado: Base de datos MySQL activa con integridad de datos validada, llaves foráneas enlazadas y catálogo de medicamentos iniciales poblado con éxito.

──────────────────────────────────────────────────

### FASE 3: Backend (Core Domain & Persistencia)

• Objetivo: Desarrollar la capa de persistencia y el núcleo de la lógica de negocio en Java, implementando las clases POJO para las entidades y la capa de acceso a datos DAO (Data Access Object) utilizando JDBC puro con consultas preparadas.

• Actividades:

1. Codificar las clases del modelo de datos de dominio en Java correspondientes a las entidades de negocio.

2. Implementar la clase utilitaria de gestión de conexión a la base de datos DatabaseConnection con pool de conexiones para asegurar la reutilización de recursos.

3. Programar las interfaces e implementaciones de los repositorios DAO para abstraer las consultas SQL (CRUD de usuarios, solicitudes de servicios, agenda de calendarios, tratamientos y dosificación de medicamentos).

4. Implementar la capa de lógica de negocio (clases Service) encargadas de ejecutar validaciones lógicas complejas, control de agendas y simulación de la conexión externa con el RETHUS de Colombia.

• Archivos que deben crearse:

• Usuario.java, Paciente.java, Enfermero.java, Servicio.java, Medicamento.java, TratamientoMedicamento.java, RegistroSeguimiento.java, Calificacion.java (Entidades POJO).

• DatabaseConnection.java (Gestión de conexión JDBC).

• UsuarioDAO.java, ServicioDAO.java, TratamientoDAO.java, MedicamentoDAO.java (Interfaces y clases concretas de persistencia).

• UsuarioService.java, RethusValidationService.java, CalendarioService.java, AlertasMedicacionService.java (Servicios de lógica).

• Dependencias: Fase 2 (necesita que la base de datos MySQL esté creada y accesible).

• Resultado esperado: Capa de negocio y acceso a datos compilada de forma exitosa, capaz de realizar lecturas y escrituras transaccionales con control de excepciones y validación de reglas de negocio directo en MySQL.

──────────────────────────────────────────────────

### FASE 4: API REST (Capa de Controladores Servlets)

• Objetivo: Exponer las operaciones lógicas del backend mediante endpoints REST que escuchen peticiones HTTP y serialicen/deserialicen datos en formato estándar JSON.

• Actividades:

1. Desarrollar controladores Java que extiendan de HttpServlet mapeados a las rutas operativas /api/*.

2. Programar los métodos doGet, doPost, doPut y doDelete correspondientes de cada servlet para recibir y parsear cuerpos JSON utilizando Gson/Jackson.

3. Implementar la lógica de captura de parámetros de URL para recursos anidados (por ejemplo, obtener tratamientos de un paciente específico /api/tratamientos/paciente/{id}).

4. Mapear las excepciones de negocio a códigos de estado HTTP semánticos (200 OK, 201 Created para registros, 400 Bad Request para datos inválidos, 409 Conflict para solapamiento de turnos, 500 para fallos del servidor).

• Archivos que deben crearse:

• AuthServlet.java (Controlador de credenciales de login).

• PacienteServlet.java, EnfermeraServlet.java (Controladores de perfiles).

• TratamientoServlet.java, MedicamentoServlet.java (Controladores de plan farmacológico).

• ServicioServlet.java (Controlador de asignación de turnos domiciliarios y registro de signos vitales).

• Dependencias: Fase 3 (los Servlets dependen de las interfaces de servicios de Java para procesar las solicitudes HTTP).

• Resultado esperado: API REST funcional escuchando puertos de red, capaz de recibir objetos en JSON, delegar el proceso al backend y responder datos JSON estructurados con códigos HTTP adecuados.

──────────────────────────────────────────────────

### FASE 5: Autenticación y Seguridad (Capa de Control)

• Objetivo: Asegurar el sistema ante vulnerabilidades informáticas críticas implementando cifrado robusto de contraseñas, gestión de sesiones HTTP seguras en servidor, autorización basada en roles y protección contra ataques de Cross-Site Request Forgery (CSRF).

• Actividades:

1. Codificar una clase de utilidades criptográficas utilizando la librería BCrypt para el hashing asimétrico y validación de contraseñas.

2. Desarrollar un filtro Java (AuthFilter) que intercepte las peticiones a la API REST /api/* y a las carpetas dinámicas de presentación, validando de forma estricta que exista una sesión activa de servidor (HttpSession) y evaluando el rol del usuario frente a privilegios específicos.

3. Implementar un filtro de protección de peticiones de alteración de estado (CSRFFilter). Este filtro genera un token criptográfico seguro SecureRandom, lo guarda en la sesión del servidor, lo incrusta en los formularios JSP de frontend y rechaza cualquier petición transaccional que no adjunte el token correspondiente.

• Archivos que deben crearse:

• PasswordHasher.java (Utilitario para hashing BCrypt).

• AuthFilter.java (Filtro interceptor para validación de sesiones y roles).

• CSRFFilter.java (Filtro interceptor para validación estricta de tokens CSRF).

• Dependencias: Fase 4 (se requiere que los servlets existan para ser interceptados y protegidos por la capa de seguridad).

• Resultado esperado: Endpoints y recursos dinámicos blindados contra accesos no autorizados y ataques CSRF. Contraseñas de usuario almacenadas de forma irreversible en MySQL con hashes seguros.

──────────────────────────────────────────────────

### FASE 6: Frontend (Vistas Dinámicas JSP & HTML/CSS)

• Objetivo: Desarrollar la interfaz gráfica de usuario adaptativa y accesible basada en la tipografía corporativa Work Sans y las directrices visuales del SENA, construyendo las páginas dinámicas JSP que integran los formularios interactivos de la aplicación.

• Actividades:

1. Descargar e integrar de forma local los archivos de la fuente tipográfica Work Sans y estructurar el diseño de las hojas de estilo CSS.

2. Maquetar las páginas dinámicas públicas: la pantalla de inicio de sesión (index.jsp), la pantalla de registro de usuarios (registro.jsp) y la recuperación de clave (recuperar.jsp).

3. Implementar la barra lateral colapsable (Sidenav) en menu.jsp que renderiza opciones filtradas dinámicamente según el rol en sesión.

4. Diseñar el layout del Dashboard para estadísticas globales e integrar un módulo de visualización de calendario en cuadrícula mensual (calendario.jsp) para la visualización gráfica de tratamientos y turnos programados.

• Archivos que deben crearse:

• /src/main/webapp/css/styles.css (Diseño visual unificado, colores institucionales y fuentes).

• /src/main/webapp/index.jsp (Login público).

• /src/main/webapp/registro.jsp, /src/main/webapp/recuperar.jsp.

• /src/main/webapp/menu.jsp, /src/main/webapp/pacientes.jsp.

• /src/main/webapp/calendario.jsp, /src/main/webapp/WEB-INF/jsp/dashboard.jsp (Vistas de paneles).

• Dependencias: Fase 5 (las JSPs deben inyectar dinámicamente los campos ocultos con los tokens CSRF generados por el backend de seguridad).

• Resultado esperado: Interfaz de usuario maquetada con alta accesibilidad para el adulto mayor, consistente tipográficamente y navegable a nivel de interfaces en el servidor Tomcat.

──────────────────────────────────────────────────

### FASE 7: Integración Frontend - Backend (JS & AJAX)

• Objetivo: Conectar las maquetas visuales (JSP) con los servicios de datos de la API REST del backend de manera asíncrona mediante JavaScript cliente (peticiones Fetch/AJAX).

• Actividades:

1. Desarrollar los scripts JS encargados de capturar los eventos de envío de formularios, prevenir la recarga de página por defecto (preventDefault()) y estructurar los cuerpos en JSON.

2. Implementar el adjunto mandatorio de la cabecera X-CSRF-TOKEN recuperada desde el HTML JSP en todas las peticiones asíncronas de tipo POST/PUT.

3. Programar llamadas AJAX para consumir la API de validación RETHUS al momento de ingresar una nueva tarjeta profesional y cambiar dinámicamente el DOM en pantalla según la respuesta de habilitación.

4. Desarrollar funciones de renderizado dinámico para pintar la lista de pacientes, las alertas de tratamientos y ubicar los turnos en el calendario mensual con datos reales devuelvos por el backend en JSON.

• Archivos que deben crearse:

• /src/main/webapp/js/auth.js (Manejo asíncrono de sesión, cookies y redirección).

• /src/main/webapp/js/pacientes.js, /src/main/webapp/js/enfermeras.js (Lógica interactiva de tablas).

• /src/main/webapp/js/tratamientos.js (Manejo de dosificación y alertas en frontend).

• /src/main/webapp/js/calendario.js (Interacción y eventos del calendario).

• Dependencias: Fase 6 (vistas JSP maquetadas) y Fase 4 (endpoints de la API REST operativos).

• Resultado esperado: Sistema interactivo "Full Stack" completo que actualiza datos de base de datos MySQL e interactúa en tiempo real con el servidor mediante peticiones asíncronas sin parpadeos de recarga de pantalla.

──────────────────────────────────────────────────

### FASE 8: Reportes y Alertas de Salud

• Objetivo: Desarrollar el módulo especializado de despacho automatizado de notificaciones de medicación en segundo plano y el panel de estadísticas gerenciales del administrador.

• Actividades:

1. Implementar un servicio Java planificador de tareas en segundo plano (ScheduledExecutorService) en el backend que audite continuamente las horas de toma de tratamientos de los pacientes activos.

2. Simular el canal de salida enviando trazas legibles a consola indicando: [SMS / Push] Enviado exitosamente recordatorio de dosis X al paciente Y.

3. Programar consultas SQL avanzadas de agrupación y agregación (SUM, AVG, COUNT) en el repositorio para recopilar métricas de atenciones, historiales médicos y promedios de calificación.

4. Maquetar las vistas de tablas de reportes detallados en el panel restringido del Administrador (dashboard.jsp).

• Archivos que deben crearse:

• AlertScheduler.java (Servicio planificador de recordatorios).

• NotificationService.java (Lógica de simulación de despacho de correos y SMS).

• ReportService.java (Lógica de negocio analítica).

• ReportServlet.java (Controlador API para exportar o servir datos numéricos).

• Dependencias: Fase 7 (la transaccionalidad de citas, tratamientos y calificaciones debe estar madura para poder ser agregada en reportes).

• Resultado esperado: Automatización en segundo plano de alertas médicas corriendo estable y panel de administración visualizando reportes, auditoría de tablas y estadísticas de rendimiento clínico reales.

──────────────────────────────────────────────────

### FASE 9: Pruebas de Software (Testing Suite)

• Objetivo: Diseñar y ejecutar casos de prueba que certifiquen el correcto funcionamiento del software ante fallas de conectividad externa, validen las reglas de negocio críticas y garanticen la seguridad y el rendimiento requerido.

• Actividades:

1. Configurar JUnit como framework de pruebas unitarias en el archivo pom.xml.

2. Codificar pruebas unitarias en Java para evaluar la regla de negocio de solapamiento horario en la asignación de servicios (ServicioDAO y CalendarioService).

3. Programar pruebas unitarias de validación asíncrona ante RETHUS simulando escenarios donde el profesional está "Vigente" o "Inexistente".

4. Realizar pruebas de integración locales simulando envíos de peticiones sin token CSRF para corroborar el correcto bloqueo de seguridad.

• Archivos que deben crearse:

• /src/test/java/co/edu/sena/nurse/service/CalendarioServiceTest.java (Pruebas de solapamiento de turnos).

• /src/test/java/co/edu/sena/nurse/service/RethusValidationTest.java (Pruebas de validación de RETHUS).

• /src/test/java/co/edu/sena/nurse/security/CSRFSecurityTest.java (Pruebas de evasión de token).

• Dependencias: Fase 8 (se requiere el código base completo listo para ser auditado por las pruebas).

• Resultado esperado: Suite de pruebas ejecutándose de manera exitosa en el entorno de desarrollo, cubriendo las reglas de negocio más complejas de la aplicación con aprobación total de casos.

──────────────────────────────────────────────────

### FASE 10: Despliegue (Deployment)

• Objetivo: Empaquetar la aplicación "Nurse" de forma segura y desplegarla en un entorno de producción local o en la nube bajo el contenedor de Servlets de Apache Tomcat.

• Actividades:

1. Configurar el perfil de producción en los archivos de configuración, modificando las rutas JDBC a las credenciales finales del servidor de base de datos MySQL de producción.

2. Ejecutar el comando de empaquetado final de Maven mvn clean package para compilar el código fuente Java y empaquetarlo en un archivo plano denominado nurse.war.

3. Instalar y asegurar un contenedor de aplicaciones Apache Tomcat en un servidor de despliegue.

4. Cargar el archivo nurse.war a la carpeta /webapps del servidor Tomcat y arrancar el servicio para que despliegue de forma automática la plataforma.

• Archivos que deben crearse:

• /src/main/resources/db-prod.properties (Configuración de base de datos de producción).

• /doc/deployment_manual.md (Manual paso a paso de aprovisionamiento de servidor local y nube).

• Dependencias: Fase 9 (las pruebas unitarias e integración de software deben estar completamente aprobadas).

• Resultado esperado: Plataforma Nurse desplegada de forma estable, segura y operativa bajo HTTPS, permitiendo el registro real de pacientes y enfermeras en producción.

──────────────────────────────────────────────────

## PARTE 2: ROADMAP DE PROGRAMACIÓN PARA EL APRENDIZ

(Orden exacto y secuencial recomendado de codificación "Bottom-Up")

Para que un aprendiz de desarrollo de software codifique de manera óptima el proyecto sin enfrentar bloqueos por falta de componentes de soporte, se recomienda estrictamente el siguiente orden secuencial de construcción de código de abajo hacia arriba:

1. Paso 1 (Fase 1: Configurar Proyecto): Inicializar el proyecto Maven en el IDE, configurar pom.xml con dependencias de base, inicializar Git y subir el esqueleto vacío a GitHub.

2. Paso 2 (Fase 2: Crear Modelo Relacional): Diseñar en MySQL Workbench las tablas y herencias de usuarios, exportar el archivo .sql de definición e instalar localmente la base de datos MySQL cargando los medicamentos permitidos como catálogo.

3. Paso 3 (Fase 3: Mapear Entidades): Escribir en Java la clase utilitaria DatabaseConnection con pool de conexiones y crear todas las clases de modelo POJO (clases Java simples con atributos, getters y setters de Usuario, Paciente, Enfermera, etc.).

4. Paso 4 (Fase 3: Codificar Persistencia DAO): Programar los métodos SQL en las clases Repositorio DAO (UsuarioDAO, ServicioDAO, TratamientoDAO). Probar individualmente que lean e inserten datos en MySQL con un método main temporal de prueba.

5. Paso 5 (Fase 3: Escribir Capa de Servicios): Desarrollar las clases de lógica de negocio (UsuarioService, CalendarioService). Aquí es donde se codifica la simulación de la validación del RETHUS y el algoritmo de control de agendas.

6. Paso 6 (Fase 5: Configurar la Seguridad): Crear el utilitario PasswordHasher con BCrypt para encriptar claves y codificar las clases AuthFilter y CSRFFilter que interceptarán el tráfico para proteger los datos de salud.

7. Paso 7 (Fase 4: Exponer la API REST): Desarrollar los Java Servlets controladores que escuchen peticiones en rutas /api/* mapeando los verbos HTTP a las llamadas de los servicios configurados en el Paso 5.

8. Paso 8 (Fase 6: Maquetar Interfaces en JSP): Crear los archivos HTML/JSP (index.jsp, registro.jsp, recuperar.jsp, menu.jsp, calendario.jsp). Vincular la hoja de estilos CSS común basada en la tipografía Work Sans.

9. Paso 9 (Fase 7: Escribir Scripts JS e Integrar): Escribir el código JavaScript (auth.js, pacientes.js, calendario.js) que capture los clics en frontend, empaquete los datos en JSON y haga peticiones Fetch de forma asíncrona hacia los endpoints de la API REST.

10. Paso 10 (Fase 8: Automatizar Alertas y Reportes): Programar en el backend el planificador en segundo plano para notificaciones automáticas y estructurar el panel analítico de reportes del Administrador.

11. Paso 11 (Fase 9: Correr Pruebas JUnit): Codificar la suite de pruebas automatizadas en Java para verificar que ningún cambio posterior rompa el login, el RETHUS o la agenda.

12. Paso 12 (Fase 10: Empaquetar y Desplegar): Generar el archivo final nurse.war mediante Maven, montarlo en el Tomcat local o de producción, y dar inicio oficial al servicio.